Извещение  о проведении конкурса

Администрация города Реутова Московской области

приглашает к участию в открытом конкурсе

1.	Информация о муниципальном заказчике

Администрация г. Реутова Московской области

Место нахождения: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Почтовый адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Адрес электронной почты: naukograd@reutov.net

Телефон/факс: (495) 528-91-85

2.	Информация о размещении заказа

Форма торгов: открытый конкурс.

Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

Предмет муниципального контракта:

# Конкурс проводится в обеспечение реализации пункта 1.2. «Разработка проектно-сметной документации, проведение реконструкции производственного помещения муниципального унитарного предприятия «Озеленение и благоустройство», монтаж и проведение пуско-наладочных работ оборудования» Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации г. Реутова Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2006 год, согласованного 30.05.2006 г. Министерством финансов Российской Федерации и утвержденного 13.06.2006 г. Министерством образования и науки Российской Федерации.

Объем и краткая характеристика выполняемых работ:

- Разработка проектно-сметной документации.

- Реконструкция производственного помещения:

2.1. Снос существующего здания;

2.2. Возведение здания из легких металлических конструкций:

2.2.1. Габаритные размеры здания (м):

- длина 						- 66,0

- ширина						- 18,0

- высота 						- 5,0

2.2.2.Нагрузка и воздействие на здание:

- снеговая 						- 180 кг/м2 (расчетная)

- ветровая						- 23 кг/м2 (нормативная)

- технологическая 					- 200 кг/м2 (на перекрытие антресолей)

2.2.3.Температурно-влажностной режим:

- температура наружного воздуха

(холодная пятидневка)				- 29 0С

- расчетная температура внутри здания		+ 18 0С

- относительная влажность воздуха

внутри здания					60%

2.2.4.Архитектурно-планировочные решения:

- шаг колонн						- 6

- количество пролетов				- 1

- междуэтажные перекрытия			- устройство антресолей (18х12м – 1 шт.)

(18х6м – 2 шт.)

- ворота						- двое ворот распашных 6х4м,

- двое ворот 6х4м с калитками,

- одни ворота 6х6м

- витражи						- ленточные по периметру

- стеклопакеты в стальных рамах

2.2.5. Конструктивные элементы:

- анкерные болты					- М36

- колонны						- прокатный двутавр

- стропильные балки 				- прокатный двутавр

- настил междуэтажных перекрытий		- сборные ж/б плиты

- кровельные прогоны				- гнутый швеллер

- стенные прогоны					- гнутый швеллер

- кровельная панель					- Сэндвич t=150 мм

- стеновая панель					- Сэндвич t=120 мм

- бетонные полы

- Прокладка внутренних инженерных сетей:

  - Отопление.

  - Вентиляция.

  - Электроснабжение и освещение.

  - Водоснабжение бытовое.

  - Канализация хозбытовая.

  - Слаботочные сети и пожарная сигнализация.

- Монтаж и пуско-наладка оборудования для производства тротуарной плитки:

- вибропресс (агрегат формовочный) – 1 шт.;

- транспортер цепной – 1 шт.;

- бетоносмесительная установка – 1 шт.;

- ленточный конвейер – 1 шт.;

- эстакада вспомогательная – 1 шт.

Место выполнения работ:

г. Реутов Московской области, Проектируемый проезд, 5342.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ:

Участник размещения заказа должен иметь лицензию на заявленные виды работ.

С момента подписания муниципального контракта до 26 декабря 2006 года.

Условия оплаты работ: безналичный расчет, по факту выполнения работ с 30 % авансированием.

Начальная цена контракта:

19 441 900 рублей

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 16, Управление реализации программы наукограда, с 28 июля 2006 г. по 27 августа 2006 г. ежедневно, кроме выходных, с 9 до 17ч.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.reutov.net

Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки подаются по форме, установленной конкурсной документацией, в письменной форме в запечатанном конверте непосредственно по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 16, Управление реализации программы наукограда или направляются по почте по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27.

Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:

с 28 июля 2006 г. до 11 часов 00 минут 28 августа 2006 г.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг: проработанность и обоснованность заявленного предложения | 0,3 |
| 2. | Сроки (периоды) выполнения работ | 0,2 |
| 3. | Срок предоставления гарантий качества работ | 0,1 |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ | 0,1 |
| 5. | Наименьшая цена контракта | 0,3 |

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

28 августа 2006 г. в 11 часов 00 минут

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

05 сентября 2006 г. в 11  часов 00 минут

Место, дата и время подведения итогов конкурса:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

07 сентября 2006 г. в 11  часов 00 минут