«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Реутов

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Муниципальная программа городского округа Реутов**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**Паспорт программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов – Климов В.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Реутов Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Реутов | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | | | | | |
| Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Реутов» | | | | | |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах на территории городского округа Реутов» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 701 338,37 | 211 426,07 | 156 841,62 | 115 288,76 | 108 890,96 | 108 890,96 |
| Средства бюджета Московской области | 442 098,82‬ | 217 067,51 | 12 394,52 | 212 636,79 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 143 437,19 | 428 493,58 | 169 236,14 | 327 925,55 | 108 890,96 | 108 890,96 |

**Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы**

Муниципальная программа городского округа Реутов «Формирование комфортной городской среды» (далее Муниципальная программа) направлена на достижение приоритетов и целей комплексного развития территории городского округа Реутов на основе оптимального социально-экономического и функционального использования земельного, природного, культурно-исторического и трудового потенциала для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и реализации прав граждан.

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - приоритетный Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального бюджета:

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований;

б) в отношении дворовых территорий.

Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской области, которая стимулирует развитие социальной инфраструктуры, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени жителей Московской области.

Одной из приоритетных задач является повышение качества условий проживания населения в жилищном фонде на территории городского округа Реутов.

Муниципальная программа направлена на:

- создание условий для дальнейшего развития жилищно-коммунального комплекса городского округа Реутов с привлечением субъектов предпринимательства к управлению и инвестированию в отрасль, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению;

- привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы:

- территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.

- дворовые, общественные территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий (с софинансированием из бюджета Московской области) Администрация вправе организовать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

В соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территорий муниципального образования предусмотрены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве. Данными мероприятиями являются:

- информирование жителей о проведении на территории муниципального образования инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы городского округа Щёлково "Формирование современной городской среды»;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

В соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территорий муниципального образования предусмотрены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов об их благоустройстве. Данными мероприятиями являются:

- информирование жителей о проведении на территории муниципального образования инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы городского округа Реутов "Формирование современной городской среды»;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территорий.

**Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2014 года № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Администрацией города Реутов предусмотрено проведение комплексного благоустройства не менее 10% дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа Реутов, ежегодно.

Комплексное благоустройство дворовых территорий включает мероприятия по устройству (модернизации) следующих обязательных элементов:

- Детских игровых площадок;

- Площадка для сбора твердых бытовых отходов;

- Парковки;

- Освещение;

- Озеленение;

- Информационный стенд;

- Лавочки (Скамейки);

- Урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Во время проведения субботников, необходимо привлечение молодых граждан, принимающих участие в сфере добровольческой деятельности (волонтерства).

**Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:**

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видео-наблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программ-но-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области);

**Перечень Муниципальных подпрограмм, их цели**

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

Цель подпрограммы - совершенствование эстетического вида городского округа Реутов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

**Подпрограмма II «Благоустройство территории»**

Цель подпрограммы - совершенствование системы благоустройства, активизация работ по благоустройству территории городского округа Реутов.

**Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**

Цель подпрограммы - приведение жилищного фонда городского округа Реутов в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасные и комфортные условия проживания граждан, устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов, в том числе по их восстановлению или замене, общего имущества в многоквартирных домах, собственники которых приняли решение о проведении капитального ремонта.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Целью муниципальной программы городского округа Реутов «Формирование комфортной городской среды» является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Реутов.

Городская среда – совокупность многочисленных и разнообразных каналов массовых коммуникаций, форм и способов общения людей их подключения к источникам разнообразной информации. Она выступает как комплекс условий жизни людей, «потребляющих» среду, удовлетворяющих свои потребности, что находится в прямой зависимости от качества среды.

Итогом реализации муниципальной программы станет:

1. улучшение внешнего облика городского округа Реутов;
2. повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни населения;
3. создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемы результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Комфортная городская среда** | | | | | | | | | **-** |
| 1.1 | 2020 Количество благоустроенных общественных территорий  (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны: набережные; - скверы; - площади; -парки | Указ 204 | Единиц (ед.) | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 1.2 | 2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Указ 204 | Единиц (ед.) | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 1.3 | 2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Указ 204 | Единиц (ед.) | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.4 | 2020 Количество установленных детских игровых площадок | Обращение  Губернатора  Московской  области | Единиц (ед.) | 12 | 19 | 18 | 22 | 20 | 23 | 1 |
| 1.5 | 2020 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Обращение  Губернатора  Московской  области | Процент (%) / Единиц | 10/18 | 15/24 | 19/32 | 22/39 | 24/43 | 28/49 | 2 |
| 1.6 | 2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно- художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонт | Отраслевой  показатель  (показатель  госпрограммы) | Единиц (ед.) | 72 | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 1.7 | 2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Указ 204 | Процент (%) | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 26 | 3 |
| 1.8 | 2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве  реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территории | Соглашение с ФОИВ | Процент (%) | 68 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.9 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы. | Соглашение с ФОИВ | Единиц (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.10 | 2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Макро | Процент (%) | 71 | 75 | 82 | 90 | 96 | 100 | 3 |
| 1.11 | 2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение  Губернатора  Московской  области | Процент (%) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 2 |
| **2** | **Благоустройство территории городского округа Реутов** | | | | | | | | | **-** |
| **3** | **Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах на территории городского округа Реутов** | | | | | | | | | **-** |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД | Обращение  Губернатора  Московской  области | Единиц (ед.) | 270 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение  Губернатора  Московской  области | Единиц (ед.) | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
|  |  | | | | | | | | | |

**Методика расчета значений эффективности и результативности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Методика расчета показателя** | **Источник данных** | **Период представления отчетности** |
| 1.1. | 2020 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха: пешеходные зоны; набережные: - скверы; - площади; -парки, единиц | Единиц (ед.) | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) |  | Годовая |
| 1.2. | 2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, единиц | Единиц (ед.) | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |  | Годовая |
| 1.3. | 2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, единиц | Единиц (ед.) | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |  | Годовая |
| 1.4. | 2020 Количество установленных детских игровых площадок, единиц | Единиц (ед.) | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями |  | Годовая |
| 1.5. | 2020 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, % / единиц | Процент (%) / Единиц | Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству |  | Годовая |
| 1.6. | 2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единиц | Единиц (ед.) | Кплан=Кфакт где: Кгшан - «Количество модернизированных объектов» — это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; Кфакт - «Количество модернизированных объектов» это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц |  | Годовая |
| 1.7. | 2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, % | Процент (%) | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, общественные обсуждения конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных  (муниципальных) программ формирования современной городской среды, концепций по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования ("Активный гражданин", "Добродел" и т. п.), субботник |  | Годовая |
| 1.8. | 2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, % | Процент (%) | Рассчитывается по формуле: Оркот=Ркот/Рр\* 100% DpKOT- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Ркот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Рр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |  | Годовая |
| 1.9. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | Единиц (ед.) | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | Годовая |
| 1.10. | 2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент (%) | Рассчитывается по формуле: Но= Фо/Нп\* 100, где Но- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп- нормативная потребность; Фо фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |  | Годовая |
| 1.11. | 2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. | Процент (%) | Рассчитывается по формуле: Кпп%=Ко-Кп\* 100%, где Кпп- количество посетителей по отношению к базовому году; Ко- количество посетителей в отчетном году, тыс.чел.; Кп- количесгво посетителей в базовом году, тыс.чел. |  | Годовая |
| 3.1. | Количество отремонтированных подъездов МКД | Единиц (ед.) | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | Годовая |
| 3.2. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |  | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |  | Годовая |

**Порядок взаимодействия исполнителей мероприятия программы муниципального заказчика – координатора программы механизм реализации программы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1. координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа Реутов об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Реутов;
2. организацию управления муниципальной программой;
3. создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4. реализацию муниципальной программы;
5. достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1. разрабатывает муниципальную программу;
2. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
3. заключает соглашения (договоры) о намерениях с Правительством Московской области, если государственной программой предусмотрена передача субсидий из бюджета Московской области в бюджет городского округа Реутов, и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании государственной программы (подпрограммы);
4. определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
5. обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);
6. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
7. обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
8. готовит и представляет координатору муниципальной программы и в Экономическое управление Администрации городского округа Реутов отчет о реализации муниципальной программы;
9. на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
10. размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;
11. обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет функции, предусмотренные для муниципального заказчика Программы, за исключением подпункта 11.

Муниципальный заказчик подпрограммы представляет отчет о реализации подпрограммы муниципальному заказчику муниципальной программы в установленные сроки.

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Реутов и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1. формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);
2. определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
3. участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4. готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

**Состав, форма и сроки представления отчетности**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Реутов.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Экономическое управление оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно Приложения № 6 Постановления Администрации города Реутов от 29.09.2013 № 468-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов» (с изменениями и дополнениями).

Отчет направляется в электронном виде на электронный официальный адрес Экономического управления.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Экономическое управление для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в орган Администрации городского округа Реутов на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета городского округа Реутов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

  Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №6 и №7 к Постановлению Администрации города Реутов от 29.09.2013 № 468-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов» (с изменениями и дополнениями).

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №7 и №8 к Постановлению Администрации города Реутов от 29.09.2013 № 468-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Реутов» (с изменениями и дополнениями).

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Реутов Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 317 550,91 | 77 430,97 | 229 772,88 | 0,00 | 0,00 | 624 754,76 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Московской области | 211 979,46 | 9 827,78 | 212 636,79‬ | 0,00 | 0,00 | 434 444,03 |
| Средство бюджета городского округа Реутов | 105 571,45 | 67 603,19 | 17 136,09‬ | 0,00 | 0,00 | 190 310,73 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

В рамках данной Подпрограммы запланирована реализации следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство общественных территорий городского округа Реутов;
2. Благоустройство дворовых территорий городского округа Реутов;
3. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Реутов.

Работу по формированию современного облика территории городского округа Реутов можно разделить на следующие направления:

1. Современные общественные территории;
2. Комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Реутов, реализуемых в рамках подпрограммы**

1. В рамках основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий» запланировано благоустройство общественных территорий муниципальных территорий городского округа Реутов.

Целью проводимой работы является создание и благоустройство общественных пространств, для обеспечения комфортного проживания жителей на территории города, а также архитектурно-художественного облика.

1. В рамках основного мероприятия «Комплексное благоустройство дворовых территорий» запланировано проведение комплексное благоустройство дворовых территорий с привлечением средств из федерального и областного бюджетов.

Комплексное благоустройство дворовых территорий реализуется в соответствии с Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство общественных территорий муниципального образования Московской области | 2020-2024 | **Итого:** | **197 097,69‬** | **5 400,00** | **5 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **5 400,00** | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | **Мероприятие 1.**  Создание условий для массового отдыха жителей городского округа, и организация обустройства мест массового отдыха населения | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **5 400,00** | **5 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МУ «Молодежный культурно-досуговый центр» | Установка памятника Петру и Февронии |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **5 400,00** | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Основное мероприятие 2. Основное мероприятие F2.** Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **619 354,76‬** | **312 150,91** | **77 430,97** | **229 772,88** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **184 910,73** | 100 171,45 | 67 603,19 | 17 136,09‬ | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **434 444,03** | 211 979,46 | 9 827,78 | 212 636,79‬ | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | **Мероприятие 1.** Реализация программ формирования современной городской среды | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | **Мероприятие 3.** Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **386 100,53** | **202 020,21** | 0,00 | **184 080,32** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 2 020,21 | 0,00 | 1 840,80 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **386 100,53** | 200 000,00 | 0,00 | 182 239,52 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | **Мероприятие 4:** Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | **Мероприятие 7.** Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | **Мероприятие 8.** Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | **Мероприятие 9.** Приобретение коммунальной техники | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **39 982,23** | **15 030,70** | **12 330,97** | **12 620,56** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации городского округа Реутов |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **8 116,4** | 3 051,24 | 2 503,19 | 2 561,97 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **31 865,83‬** | 11 979,46 | 9 827,78 | 10 058,59 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | **Мероприятие 10**. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город” | 2020-2024 | **Итого:** | **4 827,20** | **12 972,00** | **0,00** | **0,00** | **12 972,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации городского округа Реутов |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 2 078,00 | **2 633,32** | 0,00 | 0,00 | 2 633,32 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 749,20 | **10 338,68** | 0,00 | 0,00 | 10 338,68 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | **Мероприятие 11**.  Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | **Мероприятие 12.** Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | 2020-2024 | **Итого:** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 10 000,00 | **10 000,00** | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 10 000,00 | **10 000,00** | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | **Мероприятие 13.** Премирование победителей смотра- конкурса «Парки Подмосковья» | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | **Мероприятие 14.** Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | **Итого:** | **67 061,60** | **154 300,00** | **89 100,00** | **65 100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М.  Управление по архитектуре и градостроительству Администрации городского округа Реутов | Благоустройство сквера за ДК МИР  4 000,00 – Концепция развития территории фабрики (2020) |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 67 061,60 | **154 300,00** | 89 100,00 | 65 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | **Мероприятие 15**. Обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | **Итого:** | **12 861,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 128,62 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 733,04 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | **Мероприятие 16.** Обустройство и установку детских игровых площадок в парках культуры и отдыха Московской области | 2020-2024 | **Итого:** | **19 305,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 193,05 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19 111,95 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | **Мероприятие 17.** Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город " | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | Светлый город + Праздничная иллюминация |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **6 000,00** | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | **Основное мероприятие 3.** «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | **Мероприятие 1**. Реализация  мероприятий, связанных с запуском Московских центральных диаметров | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | **Мероприятие 2.** Приобретение и установка технических сооружений (устройств)для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | **Мероприятие 3.** Изготовление и установка стел | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | **Мероприятие 4**.  Комплексное  благоустройство  территорий  муниципальных  образований Московской  области | 2020-2024 | **Итого:** | **34 042,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | **-** |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 34 042,23 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | **Мероприятие 5**. Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | **Итого:** | **39 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 39 000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | **Мероприятие 6.** Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | **Мероприятие 7.** Обустройство мест массового отбыла населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма II «Благоустройство территории городского округа Реутов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация города Реутов Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Реутов | Всего, в том числе: | 104 558,67 | 88 584,67 | 98 152,67 | 108 890,96 | 108 890,96 | 509 077,93 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета городского округа Реутов | 104 558,67 | 88 584,67 | 98 152,67 | 108 890,96 | 108 890,96 | 509 077,93 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

В рамках данной подпрограммы запланированы мероприятия по созданию условий для благоустройства территории городского округа Реутов

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Реутов, реализуемых в рамках подпрограммы**

Для исполнения запланированных мероприятий в 2019 году запланировано участие в совместной закупке по приобретению техники в целях оснащенности муниципальных учреждений и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, специализированной техникой, машинами и оборудованием, необходимым для обеспечения нормативного состояния территорий города Реутов.

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территории городского округа Реутов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2020-2024 | **Итого:** | **106 293,34** | **509 077,93** | **104 558,67** | **88 584,67** | **98 152,67** | **108 890,96** | **108 890,96** | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М. | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **0,00** | 509 077,93 | 104 558,67 | 88 584,67 | 98 152,67 | 108 890,96 | 108 890,96 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | **Мероприятие 1.**  Содержание, ремонт объектов  благоустройства, в т.ч. озеленение территорий | 2020-2024 | **Итого:** | **7 817,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **7 817,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **Мероприятие 2.** Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | **Итого:** | **16 500,00** | **58 223,13** | **11 667,71** | **6 293,71** | **6 261,71** | **17 000,00** | **17 000,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации городского округа Реутов | Расходы на оплату уличного освещения |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **16 500,00** | 58 223,13 | 11 667,71 | 6 293,71 | 6 261,71 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | **Мероприятие 3**. Организация благоустройства территории городского округа | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | **Мероприятие 4**. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | **Итого:** | **81 975,84** | **450 854,8** | **92 890,96** | **82 290,96** | **91 890,96** | **91 890,96** | 91 890,96 | Заместитель Главы Администрации городского округа Реутов Иванов В.М.  МБУ «Городское хозяйство и благоустройство города Реутов» | Уборка и озеленение общественных территорий.  Организация освещения улиц. Обучение сотрудников МБУ. 1 000,00 на Иные цели (Благоустройство территории вокруг ЗАГСа) |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **81 975,84** | 450 854,8 | 92 890,96 | 82 290,96 | 91 890,96 | 91 890,96 | 91 890,96 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | **Мероприятие 5.** Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | **Мероприятие 6.** Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах на территории городского округа Реутов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация города Реутов Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Реутов | Всего, в том числе: | 6 384,00 | 3 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,50 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средство бюджета Московской области | 5 088,05 | 2 566,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 654,59 |
| Средство бюджета городского округа Реутов | 1 295,95 | 653,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949,71 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

В рамках данной подпрограммы запланированы мероприятия по созданию условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Реутов

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Реутов, реализуемых в рамках подпрограммы**

Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Реутов с привлечением субсидии Московской области и софинансирования бюджета городского округа Реутов.

Мероприятия по формированию современной комфортной городской среды в рамках настоящей Программы имеют комплексный подход. В связи с этим в Программу были включены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, обеспечение выполнения текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах, мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий, благоустройство общественных территорий и формирование новых общественных пространств, а также мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда.

За последние годы приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, а также с мероприятиями по комплексному благоустройству дворовых территорий и мероприятиями в рамках проекта «Светлый город». В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024гг. данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы.

Основное мероприятие 2 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городских и сельских поселений» направлена на реализацию текущего ремонта подъездов в многоквартирных домах. Мероприятие

реализуется с участием бюджета Московской области, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников (средства управляющих компаний и собственников жилых помещений в МКД).

С 2017 года приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах. В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда», данная практика по синхронизации будет продолжаться на всем протяжении реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы.

В рамках реализации муниципальной программы помимо выполнения мероприятий в пятилетний срок по благоустройству и содержанию территорий, выполнения планов капитального ремонта и текущего ремонта подъездов с учетом рекомендаций Минстроя России предполагается участие граждан в ряде мероприятию по формированию современной городской среды.

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах на территории городского округа Реутов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.** Приведение в надлежащее состояние подъездов в  многоквартирных домах | 2020-2024 | **Итого:** | **21 283,48** | **0,00** | **6 384,00** | **3 220,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **21 283,48** | 0,00 | 1 295,95 | 653,76 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 5 088,05 | 2 566,74 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.1. | **Мероприятие 1**.  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | **Итого:** | **21 283,48** | **0,00** | **6 384,00** | **3 220,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства и потребительского рынка Администрации городского округа Реутов | Ремонт подъездов МКД на территории городского округа Реутов |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **21 283,48** | 0,00 | 1 295,95 | 653,76 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 5 088,05 | 2 566,74 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.2. | **Мероприятие 2.** Установка камер видеонаблюдения в подъездах  многоквартирных домов | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.3. | **Основное мероприятие 2**. Создание благоприятных условии для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.4. | **Мероприятие 1.** Проведение  капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Реутов | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Средства Федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Внебюджетные средства | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в городском округе Реутов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес двора (необходимо указать полный перечень МКД, входящих в состав двора)** | **Год комплексного благоустройства** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 2 |  |
| 2 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 4, пр-кт Мира, д. 10 | 2015 |
| 3 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 9, пр-кт Мира, д. 11 |  |
| 4 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 12 |  |
| 5 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 13, пр-кт Мира, д. 17 |  |
| 6 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 21 |  |
| 7 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 25/21, ул. Гагарина, д. 19 |  |
| 8 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 29, пр-кт Мира, д. 31 | 2017 |
| 9 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 33 | 2019 |
| 10 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 37 |  |
| 11 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 43, пр-кт Мира, д. 45, ул. Советская, д. 29 | 2017 |
| 12 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 47, ул. Советская, д. 35 |  |
| 13 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 49 |  |
| 14 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 51 | 2019 |
| 15 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 53 |  |
| 16 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 55 |  |
| 17 | Городской округ Реутов, пр-кт Мира, д. 57 |  |
| 18 | Городской округ Реутов, пр-д Садовый, д. 1, пр-д Садовый, д. 3 |  |
| 19 | Городской округ Реутов, пр-д Садовый, д. 4, пр-д Садовый, д. 5 | 2019 |
| 20 | Городской округ Реутов, пр-д Садовый, д. 6 |  |
| 21 | Городской округ Реутов, пр-д Садовый, д. 1, пр-д Садовый, д. 3 |  |
| 22 | Городской округ Реутов, пер. Транспортный, д. 10, пер. Транспортный, д. 12 |  |
| 23 | Городской округ Реутов, пер. Транспортный, д. 14 |  |
| 24 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 2 |  |
| 25 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 5а, ул. Гагарина, д. 7 |  |
| 26 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 6 | 2016 |
| 27 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 9 |  |
| 28 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 10 | 2016, 2020 |
| 29 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 11, ул. Гагарина, д. 13 |  |
| 30 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 15, ул. Гагарина, д. 17 | 2016 |
| 31 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 16, ул. Гагарина, д. 18 |  |
| 32 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 17а |  |
| 33 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 22, ул. Гагарина, д. 26 |  |
| 34 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 23, ул. Гагарина, д. 25 |  |
| 35 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 24, ул. Гагарина, д. 28 | 2017 |
| 36 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 27 |  |
| 37 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 30, ул. Гагарина, д. 32 | 2017 |
| 38 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 34 | 2019 |
| 39 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 36, ул. Гагарина, д. 38 | 2017, 2020 |
| 40 | Городской округ Реутов, ул. Головашкина, д. 5 |  |
| 41 | Городской округ Реутов, ул. Головашкина, д. 8 |  |
| 42 | Городской округ Реутов, ул. Головашкина, д. 10, ул. Головашкина, д. 12 |  |
| 43 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 2 |  |
| 44 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 4, ул. Некрасова, д. 6 | 2020 |
| 45 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 10 | 2015 |
| 46 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 12 | 2015 |
| 47 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 14 | 2015 |
| 48 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 16, ул. Некрасова, д. 20а | 2016 |
| 49 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 18, ул. Некрасова, д. 22, ул. Некрасова, д. 24, ул. Некрасова, д. 26 | 2017 |
| 50 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 2, пр-кт Мира, д. 5 |  |
| 51 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 2 к. 1 |  |
| 52 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 10/1, ул. Гагарина, д. 3 |  |
| 53 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 30 | 2020 |
| 54 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 4, ул. Советская, д. 4 к. 1 |  |
| 55 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 6, ул. Советская, д. 8 |  |
| 56 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 7 |  |
| 57 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 9 |  |
| 58 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 10, ул. Советская, д. 12 | 2016 |
| 59 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 11, ул. Советская, д. 13, ул. Советская, д. 14 к. 1, ул. Советская, д. 17, ул. Советская, д. 19 | 2016 |
| 60 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 15 | 2017 |
| 61 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 16 | 2016 |
| 62 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 18 |  |
| 63 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 20, ул. Советская, д. 20а, ул. Советская, д. 22 к. 1, ул. Советская, д. 22, ул. Советская, д. 24 | 2015 |
| 64 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 21, ул. Советская, д. 23, ул. Советская, д. 25 | 2015 |
| 65 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 26, ул. Советская, д. 28 | 2017 |
| 66 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 30, пр-кт Мира, д. 39 | 2015 |
| 67 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 31, ул. Советская, д. 33 |  |
| 68 |  |  |
| 69 | Городской округ Реутов, ул. Ашхабадская, д. 19Б |  |
| 70 | Городской округ Реутов, ул. Ашхабадская, д. 21 | 2020 |
| 71 | Городской округ Реутов, ул. Ашхабадская, д. 23 | 2016, 2020 |
| 72 | Городской округ Реутов, ул. Ашхабадская, д. 25 | 2016, 2020 |
| 73 | Городской округ Реутов, ул. Ашхабадская, д. 27, ул. Ашхабадская, д. 27 к. 1, ул. Ашхабадская, д. 27 к. 2, ул. Ашхабадская, д. 27 к. 3 | 2015 |
| 74 | Городской округ Реутов, ул. Ашхабадская, д. 33, ул. Новая, д. 19, ул. Новая, д. 21 | 2017 |
| 75 | Городской округ Реутов, ул. Войтовича, д. 6, ул. Ленина, д. 17а, ул. Ленина, д. 19/10, ул. Новая, д. 6а, ул. Новогиреевская, д. 10, ул. Новая, д. 8, ул. Новая, д. 10 |  |
| 76 | Городской округ Реутов, ул. Гагарина, д. 40, ул. Гагарина, д. 42/10, ул. Парковая, д. 8 к.1, ул. Парковая, д. 8 к.2, ул. Парковая, д. 8 к.3 |  |
| 77 | Городской округ Реутов, ул. Дзержинского, д. 1, ул. Дзержинского, д. 2 |  |
| 78 | Городской округ Реутов, ул. Дзержинского, д. 2 к. 4, ул. Дзержинского, д. 3, ул. Дзержинского, д. 3 к. 2, ул. Дзержинского, д. 4, ул. Дзержинского, д. 4 к. 2, ул. Дзержинского, д. 4 к. 3 | 2017 |
| 79 | Городской округ Реутов, ул. Дзержинского, д. 5 к. 2, ул. Комсомольская, д. 1 |  |
| 80 | Городской округ Реутов, ул. Дзержинского, д. 6 к. 2, ул. Дзержинского, д. 7 |  |
| 81 | Городской округ Реутов, ул. Дзержинского, д. 8 |  |
| 82 | Городской округ Реутов, ул. Дзержинского, д. 8, ул. Калинина, д. 3, ул. Ленина, д. 3 |  |
| 83 | Городской округ Реутов, ул. Калинина, д. 8, ул. Калинина, д. 10, ул. Калинина, д. 12, ул. Калинина, д. 14 | 2016 |
| 84 | Городской округ Реутов, ул. Калинина, д. 20, ул. Калинина, д. 22, ул. Калинина, д. 24, ул. Комсомольская, д. 4 | 2015 |
| 85 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 3 | 2019 |
| 86 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 3а | 2019 |
| 87 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 5 | 2019 |
| 88 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 5а | 2019 |
| 89 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 6, ул. Комсомольская, д. 10 к. 1 |  |
| 90 | Городской округ Реутов, ул. Новогиреевская, д. 7 |  |
| 91 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 7 | 2019 |
| 92 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 10, ул. Комсомольская, д. 12, ул. Новогиреевская, д. 9 |  |
| 93 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 11, ул. Комсомольская, д. 13, ул. Комсомольская, д. 21, ул. Комсомольская, д. 23, ул. Комсомольская, д. 25, ул. Комсомольская, д. 27 | 2016 |
| 94 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 18/2, ул. Новая, д. 2, ул. Новая, д. 4 | 2015 |
| 95 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 22, ул. Комсомольская, д. 26, ул. Кирова, д. 7, ул. Кирова, д. 9 |  |
| 96 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 28 |  |
| 97 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 30, ул. Комсомольская, д. 32 |  |
| 98 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 2, ул. Ленина, д. 4 | 2015, 2020 |
| 99 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 8, ул. Ленина, д. 8а | 2020 |
| 100 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 10 | 2020 |
| 101 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 12, ул. Новая, д. 14 к. 1, ул. Новая, 14 к. 3 | 2016 |
| 102 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 14 |  |
| 103 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 16, ул. Ленина, д. 18 | 2019 |
| 104 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 18а, ул. Ленина, д. 20 |  |
| 105 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 22 |  |
| 106 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 23, ул. Лесная, д. 3, ул. Новая, д. 7, ул. Новая, д. 9 |  |
| 107 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 24 |  |
| 108 | Городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 29, ул. Ленина, д. 31, ул. Ленина, д. 33, ул. Ленина, д. 35, ул. Ленина, д. 37, ул. Победы, д. 15, ул. Победы, д. 19 | 2015, 2020 |
| 109 | Городской округ Реутов, ул. Лесная, д. 5, ул. Лесная, д. 7, ул. Лесная, д. 9 | 2020 |
| 110 | Городской округ Реутов, ул. Лесная, д. 6, ул. Лесная, д. 8 | 2020 |
| 111 | Городской округ Реутов, ул. Лесная, д. 10 |  |
| 112 | Городской округ Реутов, ул. Новая, д. 15 | 2019 |
| 113 | Городской округ Реутов, ул. Новогиреевская, д. 8 |  |
| 114 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 11 |  |
| 115 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 22 к. 2 |  |
| 116 | Городской округ Реутов, ул. Строителей, д. 1 |  |
| 117 | Городской округ Реутов, ул. Строителей, д. 3 |  |
| 118 | Городской округ Реутов, ул. Строителей, д. 5, ул. Строителей, д. 7, ул. Строителей, д. 9, ул. Строителей, д. 11, ул. Строителей, д. 13 | 2020 |
| 119 | Городской округ Реутов, ул. Парковая, д. 6 |  |
| 120 | Городской округ Реутов, ул. Советская, д. 37 |  |
| 121 | Городской округ Реутов, ул. Строителей, д. 5 |  |
| 122 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 1 |  |
| 123 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 2 | 2016, 2019 |
| 124 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 3, пр-кт Юбилейный, д. 5 | 2016, 2020 |
| 125 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 6 | 2015 |
| 126 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 7 |  |
| 127 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 9, пр-кт Юбилейный, д. 11, пр-кт Юбилейный, д. 13, ул. Октября, д. 6 | 2020 |
| 128 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 15 |  |
| 129 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 17 |  |
| 130 | Городской округ Реутов, ул. Молодежная, д. 1, ул. Октября, д. 1 | 2016, 2019 |
| 131 | Городской округ Реутов, ул. Молодежная, д. 2 |  |
| 132 | Городской округ Реутов, ул. Молодежная, д. 4, ул. Молодежная, д. 5 | 2017 |
| 133 | Городской округ Реутов, ул. Молодежная, д. 6 |  |
| 134 | Городской округ Реутов, ул. Октября, д. 2, ул. Октября, д. 3, ул. Октября, д. 5 | 2017 |
| 135 | Городской округ Реутов, ул. Октября, д. 8 | 2017 |
| 136 | Городской округ Реутов, ул. Южная, д. 2 |  |
| 137 | Городской округ Реутов, ул. Южная, д. 10 | 2020 |
| 138 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 6 | 2015 |
| 139 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 8 |  |
| 140 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 11 | 2017 |
| 141 | Городской округ Реутов, ул. Котовского, д. 5, ул. Котовского, д. 9, пр-кт Юбилейный, д. 34, пр-кт Юбилейный, д. 36 | 2017 |
| 142 | Городской округ Реутов, ул. Котовского, д. 7 |  |
| 143 | Городской округ Реутов, ул. Котовского, д. 8, ул. Котовского, д. 12 |  |
| 144 | Городской округ Реутов, ул. Котовского, д. 11 | 2015 |
| 145 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 14, Носовихинское ш., д. 15, Носовихинское ш., д. 17 |  |
| 146 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 16 | 2016 |
| 147 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 18, Носовихинское ш., д. 19 | 2015 |
| 148 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 22, пр-кт Юбилейный, д. 48 | 2017 |
| 149 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 23 |  |
| 150 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 52, пр-кт Юбилейный, д. 54, пр-кт Юбилейный, д. 56 | 2020 |
| 151 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 38 | 2016 |
| 152 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 44 | 2016 |
| 153 | Городской округ Реутов, ул. Южная, д. 13, ул. Котовского, д. 4 к. 1 | 2019 |
| 154 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 20, Носовихинское ш., д. 21 | 2019 |
| 155 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 32/1, ул. Котовского, д. 3 |  |
| 156 | Городской округ Реутов, ул. Южная, д. 11, ул. Южная, д. 15, ул. Южная, д. 19 | 2017 |
| 157 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 24/7, пр-кт Юбилейный, д. 26, пр-кт Юбилейный, д. 30/2, ул. Южная, д. 9, ул. Котовского, д. 6 | 2017 |
| 158 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 42 | 2017 |
| 159 | Городской округ Реутов, Носовихинское ш., д. 25, Носовихинское ш., д. 25 | 2017 |
| 160 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 31, пр-кт Юбилейный, д. 33, ул. Октября, д. 18, ул. Октября, д. 20, ул. Октября, д. 22 | 2016 |
| 161 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 37, пр-кт Юбилейный, д. 39, пр-кт Юбилейный, д. 41, ул. Октября, д. 24, ул. Октября, д. 28, ул. Октября, д. 30 | 2020 |
| 162 | Городской округ Реутов, ул. Южная, д. 11 |  |
| 163 | Городской округ Реутов, ул. Кирова, д. 7 к. 1 |  |
| 164 | Городской округ Реутов, ул. Лесная, д. 11, ул. Лесная, д. 11/1 |  |
| 165 | Городской округ Реутов, ул. Победы, д. 15/1 | 2019 |
| 166 | Городской округ Реутов, пр-д Садовый, д. 3/1 |  |
| 167 | Городской округ Реутов, ул. имени академика В.Н. Челомея, д. 11 | 2018 |
| 168 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 66 | 2018 |
| 169 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 72 | 2018 |
| 170 | Городской округ Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 40 | 2020 |
| 171 | Городской округ Реутов, ул. имени академика В.Н. Челомея, д. 7 |  |
| 172 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 14 |  |
| 173 | Городской округ Реутов, ул. Комсомольская, д. 14 |  |
| 174 | Городской округ Реутов, ул. Лесная, д. 11, ул. Лесная, д. 11/1 |  |
| 175 | Городской округ Реутов, ул. Некрасова, д. 17 |  |
| 176 | Городской округ Реутов, Реутовских ополченцев, д. 2 |  |
| 177 | Городской округ Реутов, Реутовских ополченцев, д. 4 |  |
| 178 | Городской округ Реутов, Реутовских ополченцев, д. 6 |  |
| 179 | Городской округ Реутов, Реутовских ополченцев, д. 8 |  |
| 180 | Городской округ Реутов, Реутовских ополченцев, д. 10 |  |
| 181 | Городской округ Реутов, ул. Октября, д. 24 |  |
| 182 | Городской округ Реутов, ул. Новая, д. 6 |  |

**Адреса дворовых территорий, включенные в план по комплексному благоустройству дворовых территорий, на 2019 год**

|  |
| --- |
| **Адреса дворовых территорий** |
| г.о. Реутов, Носовихинское шоссе, дом 20, дом 21 |
| г.о. Реутов, улица Южная, дом 13, улица Котовского, дом 4, корпус 1 |
| г.о. Реутов, улица Молодежная, дом 1 |
| г.о. Реутов, Юбилейный проспект, дом 2 |
| г.о. Реутов, улица Комсомольская, дом 7 |
| г.о. Реутов, улица Комсомольская, дом 3 |
| г.о. Реутов, улица Комсомольская, дом 3А |
| г.о. Реутов, улица Комсомольская, дом 5 |
| г.о. Реутов, улица Комсомольская, дом 5А |
| г.о. Реутов, улица Ленина, дом 16, дом 18 |
| г.о. Реутов, проспект Мира, дом 33 |
| г.о. Реутов, улица Гагарина, дом 34 |
| г.о. Реутов, улица Победы, дом 15/1 |
| г.о. Реутов, улица Новая, дом 15 |
| г.о. Реутов, Садовый проезд, дом 4, дом 5 |
| г.о. Реутов, проспект Мира, дом 51 |
| г.о. Реутов, улица Советская, дом 9 |
| г.о. Реутов, улица Победы, дом 30 |
| г.о. Реутов, Победы, дом 15, дом 17 |

**Адреса дворовых территорий, включенные в план по комплексному благоустройству дворовых территорий, на 2020 год**

|  |
| --- |
| **Адреса дворовых территорий** |
| г.о. Реутов, ул. Строителей, д. 5, ул. Строителей, д. 7, ул. Строителей, д. 9, ул. Строителей, д. 11, ул. Строителей, д. 13 |
| г.о. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 21 |
| г.о. Реутов, ул. Лесная д. 6, д, 8 |
| г.о. Реутов, ул. Лесная, д. 5, д. 7, д. 9 |
| г.о. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 40 |
| г.о. Реутов, ул. Южная, д. 10 |
| г.о. Реутов, ул. Гагарина, д. 38 |
| г.о. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 54 |
| г.о. Реутов, ул. Гагарина, д. 10 |
| г.о. Реутов, ул. Некрасова, д. 4, д. 6 |
| г.о. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 3 |
| г.о. Реутов, ул. Ленина, д. 8, д. 10 |
| г.о. Реутов, ул. Октября, д. 30 |
| г.о. Реутов, ул. Победы, д. 30 |
| г.о. Реутов, ул. Победы, д. 19 |
| г.о. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 23, д. 25 |
| г.о. Реутов, ул. Ленина, д.2, д. 4 |
| г.о. Реутов, пр-кт Юбилейный, д. 9, д. 11, д. 13 |

Начальник Управления ЖКХ и ПР Книга Е.В.

Приложение № 2

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адрес общественной территории** | **Годы реализации** |
| **1** | **3** | **4** |
| 1 | г.о. Реутов, улица Советская, дом 7 – сквер ДК «МИР»; Победитель рейтингового голосования в 2019г. (Комплексное благоустройство общественных территорий 2020) | 2020-2021 гг. |
| 2 | г.о. Реутов, улица Гагарина – парк Фабричный пруд; | 2019-2021г. |
| 3 | г.о. Реутов, Юбилейный проспект, дом 23В – центральный городской парк; | 2020 г. |
| 4 | г.о. Реутов, улица Южная – Александровский сквер; | 2021г. |
| 5 | г.о. Реутов, улица Гагарина от ул. Парковая до проспекта Мира; | 2019-2021гг. |
| 6 | г.о. Реутов, улица Парковая, улица Ашхабадская, улица Железнодорожная; | 2022г. |
| 7 | г.о. Реутов, Носовихинское шоссе. | 2023г. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя** | **Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству** | **Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству** | **Вид работ** | **Год реализации** |
| **1** |  | **3** | **4** |  |  |
| 1 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, ул. Гагарина, д.4 | Пристройка к поликлинике №1 | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 2 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, ул.Г.И.Котовкого, д.10 и д.10А | Пристройка к дет. саду | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 3 | ООО «ГорКапСтрой» | Московская область, г.о.Реутов, ул. Южная | Дом  культуры | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 4 | ООО «ТрестСтрой» | Московская область, г.о.Реутов, ул. Гагарина, д.23А | Жилой  дом | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 5 | ООО «ДомСтрой» | Московская область, г.о.Реутов, ул.Комсомольская, д.21 корп.1 | Жилой  дом | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 6 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, ул.Южная, д.8 | Пристройка к Лицею | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 7 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, Юбилейный проспект, д.8 | Поликлиника на 750 посещений | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 8 | Администрация города Реутов | Московская область, г.о.Реутов, Юбилейный проспект, 23А | Скейт-парк | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 9 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, мкр.10А (северо-  восточный квартал) | СОШ | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 10 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов,мкр. 10А (северо-  восточный квартал) | ДОУ | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 11 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, Носовихинское шоссе, д.37 | Жилой  дом | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 12 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, мкр. 10-10А корп.16 | Жилой  дом | Благоустройство территории | 2020-2024 |
| 13 | Администрация городского округа Реутов | Московская область, г.о.Реутов, Юбилейный проспект, д.67 | Жилой  дом | Благоустройство территории | 2020-2024 |