| Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по проведению капитального ремонта учебного класса для обучения населения вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, расположенного по адресу ул. Ленина, дом. 12 |
| --- |
| Форма торгов | Открытый конкурс |
| Муниципальный заказчик | Администрация городского округа Реутов Московской области Адрес: Московская область, городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 27; Контактный телефон: 528-82-15 Электронная почта: zakaz@reutov.net |
| Источник финансирования заказа | Местный бюджет |
| Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ и краткие характеристики работ | Выполнение работ по проведению капитального ремонта учебного класса для обучения населения вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, расположенного по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 12. Ремонтные работы: Устройство перегородок- 24 кв. м Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах- 2,1 кв. м Установка блоков оконных с переплетами спаренными- 4 шт. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором- 200 кв.м. Оклейка стен стеклообоями- 200 кв.м. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по стеклообоям- 200 кв.м. Очистка поверхности потолка от старой краски щетками- 50 кв.м. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков- 50 кв.м. Устройство полимерцементной стяжки под линолеумные полы- 50 кв.м. Устройство покрытий из линолеума- 50 кв.м. Монтаж светильников- 6 шт. (ознакомиться со сметой можно в Управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 12, , тел. 528-21-03) |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Московская область, городской округ Реутов, ул. Ленина, дом 12. Октябрь - ноябрь 2006 года |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | Безналичная оплата. 30% - аванс, 70 % - в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ |
| Начальная цена контракта | 300 000 рублей (триста тысяч рублей) (с учетом НДС) |
| Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации | Конкурсная документация предоставляется по письменному заявлению участника размещения заказа по адресу: Московская область, городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 27, ком. 305. с 15 сентября 2006 г. по 16 октября 2006 г. (с 9.00 до 18.00) |
| Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация для ознакомления | www.reutov.net |
| Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе | В запечатанном конверте, в соответствии с конкурсной документацией. По адресу: Московская область, городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 27, ком. 305 с 15 сентября 2006 г. до 11.00 ч. 17 октября 2006 г. (до вскрытия конвертов) |

| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их весовые коэффициенты | 1) сроки выполнения работ (0,3); 2) срок предоставления гарантии качества (0,2); 3) цена контракта (0,5). |
| --- | --- |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе | не установлен |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта | не установлен |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе | Московская область, городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 27, ком. 206 11.00 ч. 17 октября 2006 |
| Место и дата рассмотрения заявок | Московская область, городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 27, ком. 206 11.00 ч. 19 октября_2006 |
| Место и дата подведения итогов конкурса | Московская область, городской округ Реутов, ул. Ленина, д. 27, ком. 206 11.00 ч. 23 октября_2006 |